## Slide 1
PITCH
Xadrez em Foco
JUSTIFICATIVAS
Passado
Jogadores gastam tempo inserindo manualmente posições vistas em prints de tela
Processo manual é lento e sujeito a erros
OBJ SMART
Gerar posição em FEN a partir de print de tela com acurácia mínima de [DEFINIR]%
Responsável: Gabriel Lyra Galvão dos Santos
MVP entregue até 23/11/2026
BENEFÍCIOS
Futuro
Redução do tempo de registro de posições
Menos erros na notação FEN
Acesso mais rápido à análise no Lichess
PRODUTO
Aplicação web de reconhecimento de posições de xadrez via visão computacional
REQUISITOS
Upload de captura de tela do tabuleiro digital
Detecção do tabuleiro e identificação das peças
Geração do campo de posição das peças (FEN)
Link direto para análise externa no Lichess
STAKEHOLDERS
Matheus Belfort Moura (usuário parceiro)
Prof. Valdemir dos Santos Silva (orientador)
Coordenação do curso (UniCEUB)
EQUIPE
Gabriel Lyra Galvão dos Santos (desenvolvimento individual)
PREMISSAS
Disponibilidade do usuário parceiro para testes
Acesso a capturas de tela de posições variadas
Infraestrutura pessoal suficiente para o desenvolvimento
GRUPOS DE ENTREGAS
Requisitos e protótipo
Front-end funcional
Modelo de detecção + geração do FEN
Sistema integrado (MVP) e documentação
RESTRIÇÕES
Prazo até 23/11/2026
Desenvolvimento individual (sem equipe)
Entrada apenas por print de tela (sem foto de tabuleiro físico)
Apenas ferramentas gratuitas/open-source
RISCOS
Baixa acurácia do modelo em temas visuais não previstos
Atraso por sobrecarga acadêmica (projeto individual, sem equipe)
Indisponibilidade do usuário parceiro para testes
Variação de leiaute entre plataformas de xadrez digitais
LINHA DO TEMPO
Sprint 1–2: requisitos e protótipo (ago)
Sprint 3: front-end (ago–set)
Sprint 4: back-end/CV (out–nov)
Sprint 5: MVP entregue (23/11)
CUSTOS
Ferramentas open-source (Python, OpenCV/ML)
Hospedagem em camada gratuita
Custo estimado: R$ 0,00